进贤县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作领导小组办公室

进巩固衔接小组办〔2023〕54号

关于提前下达2024年省级财政衔接

推进乡村振兴补助资金项目的通知

各乡镇人民政府、各相关单位:

根据《江西省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法(试行)的通知》(赣财扶[2021]2号)文件精神，为切实做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，确保财政衔接资金发挥整体效益，助推乡村振兴，经研究决定，现将我县2024年提前下达省级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目安排下达给你们(见附件)。

项目下达后，请严格按照江西省人民政府《江西省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法(试行)的通知》(赣财扶[2021] 2号)、《江西省完善扶贫资金项目公告公示制的实施意见》(赣扶移字[2018]21号)等有关文件要求，规范项目操作程序，严格执行公告公示制度，及时将衔接资金项目信息录入全国防返贫监测信息系统，加强项目质量监管，加快项目实施和资金拨付进度，确保项目推进速度与资金拨付符合省市相关要求，确保衔接推进乡村振兴补助资金项目真正惠及群众。

附件:进贤县2024年提前下达省级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目表

进贤县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴

有效衔接工作领导小组办公室

2023年12月6日

进贤县2024年提前下达省级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目表

| 序号 | 项目 名称 | 建设地点 | 行政村性质 | 项目类别 | 建设性质 | 建设任务 | 资金来源 （万元） | 脱贫户直接受益人数（个） | 受益总人数（人） | 联农带农富农机制 | 实施 年度 | 责任 单位 | 绩效目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 乡镇 | 村 |  |  |  |  | 预算 总投资 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  |  |  |  |  | 产出指标 | 社会效益 指标 | 满意度指标 |
| 1 | 白果村基础设施建设项目 | 民和镇 | 白果村 | 非脱贫村 | 农村基础设施 | 新建 | 寺岭路面硬化长840米*宽3.5米。 | 35 | 35 | 20 | 76 | 解决村民出行困难，方便群众生产生活 | 2024 | 民和镇人民政府 | 路面硬化≥长840米*宽3.5米 | 受益脱贫人口、监测对象≥76人 | 脱贫户满意度≥98% |
| 2 | 涂家村基础设施建设项目 | 民和镇 | 涂家村 | 非脱贫村 | 农村基础设施 | 新建 | 1.东山付家商塘筑堤坝，护坡200米；台阶50米。 2.东山马家门塘护坡100米，台阶35米。 | 30 | 30 | 8 | 41 | 改善村民人居环境，进一步提高生产生活质量 | 2024 | 民和镇人民政府 | 护坡≥300米；台阶长≥85米 | 受益脱贫人口、监测对象≥41人 | 脱贫户满意度≥98% |
| 3 | 常湖村灌溉建设项目 | 民和镇 | 常湖村 | 县定重点帮扶村 | 农村基础设施 | 新建 | 1、付家门塘护坡400平方米；2、官圳付家小港护坡260平方米；3、熊家门塘护坡160平方米。 | 35 | 35 | 14 | 82 | 项目建设完成后，改善生活环境，改善灌溉用水问题。 | 2024 | 民和镇人民政府 | 护坡≥820平方米 | 受益脱贫人口、监测对象≥82人 | 脱贫户满意度≥98% |
| 4 | 园艺村村庄整治项目 | 白圩乡 | 园艺村 | 省定重点帮扶村 | 农村基础设施 | 新建 | 1、胥中、胥下红石护坡长660米，高2.5米；2、胥中、胥下路面硬化660平方；3、胥下路面加宽400米；4、胥中胥下水沟360米。 | 100 | 100 | 23 | 1094 | 改善村民居住环境，进一步提高群众生活质量 | 2024 | 白圩乡人民政府 | 红石护坡长≥660米，面硬化≥660平方；路面加宽≥400米；下水沟≥360米。 | 受益脱贫人口、监测对象≥23人 | 已脱贫户满意度≥95% |
| 5 | 五桥村村庄环境整治 | 长山晏乡 | 五桥村 | 省定重点帮扶村 | 乡村建设行动 | 新建 | 1、下水道埋设300*500波纹管道750米。 2、东边门塘护坡红石砌 长400米*2米。3、巷道硬化长35米 | 100 | 100 | 67 | 1430 | 完善村基础设施，为村民出行提供便利，提升群众生产生活质量 | 2024 | 长山晏乡人民政府 | 1、下水道埋设≥300*500波纹管道≥750米。 2、护坡红石砌≥长400米*2米。 3、巷道硬化≥长35米 | 受益脱贫人口、监测对象≥67人 | 已脱贫户满意度≥95% |
| 6 | 北田村农村人居环境整治项目 | 李渡镇 | 北田村 | 省定重点帮扶村 | 乡村建设行动 | 新建 | 门塘护坡200米，硬化路面670平方，公共基础照明太阳能路灯20套。 | 50 | 50 | 20 | 1757 | 改善脱贫户居住环境，进一步提生群众生产生活质量 | 2024 | 李渡镇人民政府 | 路面硬化≥670平方，路灯安装≥20套 | 受益脱贫人口≥20人 | 已脱贫户满意度≥95% |
| 7 | 北田村乡村振兴畜禽粪便无污染处理产业项目 | 李渡镇 | 北田村 | 省定重点帮扶村 | 产业发展 | 新建 | 投资50万，硬化路面770平方，购置畜禽粪便处理生产设备一套，包括铲车、粉碎机、筛分机、投料机、储料箱、皮带机、烘干机、沙克龙等。 | 50 | 50 | 20 | 1757 | 带动脱贫户和监测对象就业，人均年增收约2000元；每年可增加村集体收入约2.5万元 | 2024 | 李渡镇人民政府 | 畜禽粪便无污染处理系统≥一套 | 受益脱贫人口≥20人 | 已脱贫户满意度≥95% |
| 8 | 罗垱村人居环境整治项目 | 温圳镇 | 院上村 | 红色名村 | 农村基础设施 | 新建 | 污水管道300米、雨水管网300米、污水处理终端一个 | 49 | 49 | 36 | 2368 | 改善村民人居住环境，方便脱贫户出行，巩固脱贫成效。 | 2024 | 温圳镇人民政府 | 污水管道、雨水管网≥300米，污水处理终端≥1个 | 受益脱贫人口、监测对象≥113人 | 已脱贫户满意度≥95% |
| 9 | 大溪村支持发展新型农村经济仓储建设项目 | 温圳镇 | 大溪村 | 非脱贫村 | 产业发展 | 新建 | 钢结构仓储建设内容:1、长68米、宽25米；2、长23.5米、宽25.5米； | 80 | 65 | 21 | 1975 | 项目建成后，带动脱贫劳动力2人务工，预计年增收12000元，壮大集体经济收入不低于4万元，用于村级公益性事业支出和脱贫户、监测对象差异化分红 | 2024 | 温圳镇人民政府 | 钢结构仓储建设内容:1、长68米、宽25米；2、长23.5米、宽25.5米 | 受益脱贫人口、监测对象≥21人 | 已脱贫户满意度≥95% |
| 10 | 白沙村支持发展新型农村经济甲鱼养殖建设项目 | 温圳镇 | 白沙村 | 非脱贫村 | 产业发展 | 新建 | 1、护坡500米； 2、新建路基500米； 3、水塘搭架400米； 4、水塘分隔25亩 | 80 | 65 | 21 | 1263 | 项目建成后，带动脱贫劳动力2人务工，预计年增收12000元，壮大集体经济收入不低于4万元，用于村级公益性事业支出和脱贫户、监测对象差异化分红 | 2024 | 温圳镇人民政府 | 1、护坡500米； 2、新建路基500米； 3、水塘搭架400米； 4、水塘分隔25亩 | 受益脱贫人口、监测对象≥21人 | 已脱贫户满意度≥95% |
| 11 | 杨溪村支持发展新型农村经济项目种养殖建设项目 | 温圳镇 | 杨溪村 | 非脱贫村 | 产业发展 | 新建 | 1、鱼塘护坡800M； 2、新建捕鱼平台8个； 3、增氧机8个。 | 80 | 65 | 7 | 1278 | 项目建成后，带动脱贫劳动力2人务工，预计年增收10000元，壮大集体经济收入不低于4万元，用于村级公益性事业支出和脱贫户、监测对象差异化分红 | 2024 | 温圳镇人民政府 | 1、鱼塘护坡800M； 2、新建捕鱼平台8个； 3、增氧机8个。 | 受益脱贫人口、监测对象≥7人 | 已脱贫户满意度≥95% |
| 12 | 院上村支持发展新型农村经济扩建厂房项目 | 温圳镇 | 院上村 | 非脱贫村 | 产业发展 | 新建 | 1、扩建厂房面积300平方米； 2、购买压烫机6台； 3、数码印机1台； 4、电脑专机10台； 5、电商管理终端6台等。 | 80 | 65 | 36 | 2368 | 项目建成后，带动脱贫劳动力3人务工，预计年增收12000元，壮大集体经济收入不低于4万元，用于村级公益性事业支出和脱贫户、监测对象差异化分红 | 2024 | 温圳镇人民政府 | 1、扩建厂房面积300平方米；2、购买压烫机6台；3、数码印机1台；4、电脑专机10台；5、电商管理终端6台等。 | 受益脱贫人口、监测对象≥36人 | 已脱贫户满意度≥95% |
| 13 | 何桥上寺村门塘整治工程 | 泉岭乡 | 何桥村 | 非脱贫村 | 乡村建设行动 | 新建 | 门塘护坡400米；路面硬化长260㎡；围栏400m；泄洪沟100m；洗衣台阶2个。 | 36 | 36 | 29 | 275 | 改善当地村民生产生活基础设施条件，提升生活质量 | 2024 | 泉岭乡人民政府 | 门塘护坡≥400米；路面硬化≥260平方米 | 受益脱贫人口、监测对象≥29人 | 已脱贫户满意度≥95% |
| 14 | 聂家村梅家山养鸡基地产业路建设工程 | 泉岭乡 | 聂家村 | 非脱贫村 | 产业基础设施建设 | 新建 | 齐家村口至梅家山养鸡场路面硬化：长780米、宽4.5米；沿线公共基础照明太阳能路灯32盏。 | 48 | 48 | 41 | 2433 | 增加村集体收益约2万元，可开发公益性岗位，解决脱贫户就业增收，实施村给小型公益事业改善村容村貌等 | 2024 | 泉岭乡人民政府 | 路面硬化≥780米；路灯安装≥32盏 | 受益脱贫人口、监测对象≥41人 | 已脱贫户满意度≥95% |
| 15 | 谭叶村委会谭家村农村道路提升项目 | 罗溪镇 | 谭叶村 | 县定重点帮扶村 | 乡村建设行动 | 新建 | 1、谭家村面前山公路道路硬化长1000米，宽3.5米，厚0.18米；2、曹村沙子岭道路新建长75米、宽2米、厚0.18米；3、叶家村水沟长60米、宽1.5米；4、.叶家村水沟，池塘清淤200方，池塘护坡，水沟硬化。水沟长120米，宽0.35米，高1.5米；池塘周长200米，高1.5米，宽0.35米；水沟硬化长60米，宽1.5米厚0.18米。 | 80 | 80 | 34 | 1450 | 完善村内基础设施，改善村民出行条件，提高生产收入， | 2024 | 罗溪镇人民政府 | 路面硬化≥1075米；修建水沟≥120米；池塘清淤≥200方 | 受益脱贫人口、监测对象≥34人 | 已脱贫户满意度≥95% |
| 16 | 塔岗湖下村庄雨水沟建设工程 | 罗溪镇 | 塔岗村 | 省定脱贫村 | 农村基础设施 | 新建 | 修建道路两旁排水沟共530m。1.切割并破除混凝土530m。2.安装模板并现浇沟边。3.沟底硬化。4.铸铁漏水盖板。5.沟边及路边硬化 | 42 | 42 | 12 | 230 | 改善村内基础设施，改善村内人居环境，提升生活质量 | 2024 | 罗溪镇人民政府 | 建水沟≥530米 | 受益脱贫人口、监测对象≥12人 | 已脱贫户满意度≥95% |
| 17 | 南阳村罗岭基础设施建设项目 | 罗溪镇 | 南阳村 | 非脱贫村 | 农村基础设施 | 新建 | 建设林业生产道路2000m*1.5m，铺设石板3200块；路面整平并压实6100㎡；上岭台阶265步，混凝土浇筑 | 130 | 130 | 71 | 2800 | 提高道路通行能力，方便群众生产生活 | 2024 | 罗溪镇人民政府 | 林业生产道路≥2000米，铺设石板≥3200块，台阶≥265步 | 受益脱贫人口、监测对象≥71人 | 已脱贫户满意度≥95% |
| 18 | 罗源村果业基地建设提升项目 | 七里乡 | 罗源村 | 省定重点帮扶村 | 产业发展 | 新建 | 建设连栋温室大棚6000平方米、建设抽水泵房和水肥一体化系统 | 120 | 120 | 31 | 31 | 壮大村级集体经济收益约6万元，吸纳脱贫户、监测户参与务工，提高收入 | 2024 | 七里乡人民政府 | 连栋温室大棚≥6000平方米 | 受益脱贫人口、监测对象≥31人 | 已脱贫户满意度≥95% |
| 19 | 寺背毛家周家人居环境整治提升项目 | 七里乡 | 寺背村 | 省定脱贫村 | 农村基础设施 | 新建 | 加宽道路长950m宽1.5m、重建主路长160米宽3.5米、硬化道路长220米宽2.5米、 | 50 | 50 | 110 | 292 | 解决村民出行困难，方便群众生产生活，推动农民增收， | 2024 | 七里乡人民政府 | 道路硬化≥1330米 | 受益脱贫人口、监测对象≥110人 | 已脱贫户满意度≥95% |
| 20 | 和平村道路硬化项目 | 前坊镇 | 和平村 | 省定重点帮扶村 | 乡村建设行动 | 新建 | 李庄村：1.路面硬化338m；2.新建排水沟160m；3.涵管制安24m。后店村：1.新建排水沟20m；2.路面硬化20m。周坑村：1.路面硬化35m。 | 15.9 | 15.9 | 46 | 1231 | 为村民出行提供便利，提升乡村环境，生活质量提高 | 2024 | 前坊镇人民政府 | 路面硬化≥393m；排水沟≥180m；涵管≥24m | 受益脱贫人口、监测对象≥52人 | 已脱贫户满意度≥95% |
| 21 | 太平樊家、罗家环村路项目 | 前坊镇 | 太平村 | 省定重点帮扶村 | 乡村建设行动 | 新建 | 1.新建樊家环村路178m，宽4m，厚0.18m；2.新建罗家环村路188m，宽4m，厚0.18m，新建排水沟100m。 | 19.8 | 19.8 | 46 | 1432 | 为村民出行提供便利，提升乡村环境，提高幸福生活指数 | 2024 | 前坊镇人民政府 | 路面硬化≥366m；排水沟≥100m | 受益脱贫人口、监测对象≥46人 | 已脱贫户满意度≥95% |
| 22 | 藕塘村人居环境整治提升项目 | 三阳集乡 | 藕塘村 | 省定重点帮扶村 | 农村基础设施 | 新建 | 道路硬化：塔下自然村1938平方米，涂家自然村1350平方米，师埠自然村1631平方米，七房自然村350平方米。七房村民塘护坡（红石）32米*3米*0.42米。 | 100 | 100 | 50 | 4908 | 项目建设完成后，方便村民出行，改善生产生活环境 | 2024 | 三阳集乡人民政府 | 路面硬化≥1200平方米；护坡（红石）≥40.32立方米 | 受益脱贫人口、监测对象≥50人 | 已脱贫户满意度≥95% |
| 23 | 荆陵村蛋鸡养殖建设项目 | 三阳集乡 | 荆陵村 | 省定重点帮扶村 | 产业发展 | 新建 | 建设一个长95米，宽15米的鸡舍，内容包括场地建设（场地平整硬化、围墙、钢构房、附属棚、机井、通电）和设备购买（大层叠式蛋鸡笼网系统、自动化清粪系统、自动化喂料系统、自动化捡蛋系统、自动化环境控制系统） | 150 | 150 | 55 | 2796 | 建成后，带动脱贫户、监测户，就业务工，增加人均收入，壮大村集体经济收益约7.5万元 | 2024 | 三阳集乡人民政府 | 新建一栋鸡舍≥1栋；各类设备≥1套 | 受益脱贫人口、监测对象≥55人 | 已脱贫户满意度≥95% |
| 24 | 前进上边村人居环境整治项目 | 三里乡 | 前进上边村 | 省定重点帮扶村 | 乡村建设行动 | 新建 | 1.路面硬化1076m长、3m宽、0.15m厚；2.路面破除及修复140㎡；3.铺设DN300波纹管800m；4.检查井60座；5.挡土墙长70m×高4.5m×厚30cm；6.污水处理终端一个；7.场地硬化70m长、18m宽、0.2m厚。 | 85 | 85 | 52 | 972 | 改善脱贫户居住环境，进一步提高生活质量， | 2024 | 三里乡人民政府 | 1.路面硬化1076米长、3米宽、0.15m厚；2.路面破除及修复140㎡；3.铺设DN300波纹管800m；4.检查井60座；5.挡土墙长70m×高4.5m×厚30cm；6.污水处理终端一个；7.场地硬化70m长、18m宽、0.2m厚。 | 受益脱贫人口数≥52人 | 脱贫人口满意度≥95% |
| 25 | 前进村草莓大棚建设项目 | 三里乡 | 前进上边村 | 省定重点帮扶村 | 产业发展 | 新建 | 1.路面硬化70m长、3.5m宽、0.18m厚；2.新建草莓大棚一座（长46m、宽65m、高4.5m）；3.节水灌溉系统1套；4.燃气暖风机1台；5.旱地微耕机1台（40马力）。 | 30.8 | 30.8 | 52 | 972 | 提高村集体经济收益1.5万元，带动脱贫户、监测户就业、务工，人均收入提高 | 2024 | 三里乡人民政府 | 1.路面硬化70m长、3.5m宽、0.18m厚；2.新建草莓大棚一座（长46m、宽65m、高4.5m）；3.节水灌溉系统1套；4.燃气暖风机1台；5.旱地微耕机1台（40马力）。 | 受益脱贫人口数≥52人 | 脱贫人口满意度≥95% |
| 26 | 黄家口头村道路硬化项目 | 三里乡 | 黄家口头村 | 省定脱贫村 | 农村基础设施 | 新建 | 路面硬化长800m、宽3.5m、厚0.2m。 | 32 | 32 | 82 | 747 | 解决村民出行困难，方便群众生产生活 | 2024 | 三里乡人民政府 | 路面硬化长800m、宽3.5m、厚0.2m。 | 受益脱贫人口数≥82人 | 脱贫人口满意度≥95% |
| 27 | 新瑶村农村基础设施建设项目 | 梅庄镇 | 新瑶村 | 县定重点帮扶村 | 农村基础设施 | 改建 | （1）新瑶渡口村小组路面硬化长1200米宽3.5米，C30混凝土路面18厚；（2）渡口村安装雨水管网460米（双壁波纹管，管径300），安装沉沙井26个，砌筑小方井30个，安装太阳能路灯10座，项目资金预算75万元。 | 75 | 75 | 27 | 97 | 改善村民人居环境，方便群众生产生活，优化村居环境。 | 2024 | 梅庄镇 人民政府 | 路面硬化≥1200米；雨水管网≥460米；太阳能路灯≥10座 | 受益脱贫户人数≥27人 | 已脱贫户满意度≥95% |
| 28 | 康乐村农村基础产业道路建设项目 | 二塘乡 | 康乐村 | 省定重点帮扶村 | 产业基础设施建设 | 新建 | 1.修建农村基础产业道路2.9km，约155万元 | 155 | 155 | 16 | 200 | 改善人居环境，提高水产养殖生产效益，降低生产成本，提升群众生活质量 | 2024 | 二塘乡人民政府 | 农村基础产业道路长度≥2.9km | 受益脱贫人口≥16人 | 群众满意度≥90% |
| 29 | 三岸村人居环境整治项目 | 钟陵乡 | 三岸村 | 非脱贫村 | 农村基础设施 | 新建 | 门塘改造300㎡、村庄路面硬化500米 | 35 | 35 | 53 | 500 | 项目建设完成后，方便村民出行，改善生产生活环境 | 2024 | 钟陵乡人民政府 | 门塘改造≥300㎡；村庄路面硬化≥500米 | 受益脱贫人口、监测对象≥53人 | 已脱贫户满意度≥90% |
| 30 | 蔡坊村人居环境整治项目 | 钟陵乡 | 蔡坊村 | 省定重点帮扶村 | 农村基础设施 | 新建 | 1、蔡坊至坑里道路硬化，长900米，宽3.5米，厚0.18米。 | 35 | 35 | 41 | 350 | 项目建设完成后，方便村民出行， | 2024 | 钟陵乡人民政府 | 蔡坊至坑里道路硬化≥900米 | 受益脱贫人口、监测对象≥41人 | 已脱贫户满意度≥90% |
| 31 | 宋家村蛇养殖基地建设项目 | 南台乡 | 宋家村 | 省定重点帮扶村 | 产业发展 | 新建 | 养殖房480平方米，孵化房建设100平方米，养殖箱1套、室内温控设备等配套设施1套 | 100 | 100 | 72 | 154 | 增加村集体收益约5万元，可开发公益性岗位，解决脱贫户就业增收，实施村小型公益事业改善村容村貌等。 | 2024 | 南台乡人民政府 | 养殖房≥480平方米，孵化房≥100平方米，养殖箱≥1套、室内温控设备≥1套 | 受益脱贫人口、监测对象≥72人 | 脱贫户满意度≥95% |
| 32 | 南台村农村基础设施提升项目 | 南台乡 | 南台村 | 省定重点帮扶村 | 乡村建设行动 | 新建 | 1.砌砖排水沟2000米；2.道路硬化（山里村1200米、徐坊村200米、西边村100米），3.门塘护坡。 | 100 | 100 | 96 | 1536 | 改善村居环境，方便群众生产生活，推动农民增收 | 2024 | 南台乡人民政府 | 村内砌砖排水沟≥2000米；道路硬化≥1500米；；门塘护坡≥1处 | 受益脱贫人口、监测对象≥96人 | 脱贫户满意度≥95% |
| 33 | 湖田村咀上自然村人居环境整治工程 | 池溪乡 | 湖田村 | 省定重点帮扶村 | 农村基础设施 | 改建 | 长50m、宽3m的主道路加宽工程、村内场地硬化1000平方米、混凝土排水沟砌砖250m。 | 100 | 100 | 83 | 4236 | 提升全村人居环境，减少路面坑洼和积水，提升群众生产生活质量 | 2024 | 池溪乡人民政府 | 长≥50m、宽≥3m的主道路加宽工程及土墙工程、场地硬化≥1000平方米、混凝土排水沟砌砖≥250m。 | 受益脱贫人口、监测对象≥83人 | 已脱贫户满意度≥95% |
| 34 | 栎山村委会壮大集体经济项目-肉牛养殖 | 池溪乡 | 栎山村 | 非脱贫村 | 产业发展 | 新建 | 入股池溪建新家庭农场肉牛养殖基地扩大生产养殖。 | 80 | 65 | 34 | 1510 | 按照分红协议每年可增加村集体经济收入约4万元，增加就业岗位约2人，预计带动脱贫户1人实现就业人均年增收5000元 | 2024 | 池溪乡人民政府 | 产生收益≥4万元 | 受益脱贫人口、监测对象≥34人 | 项目受益建档立卡 脱贫人口满意度≥96% |
| 35 | 欧溪村支持发展新型农村经济项目病死猪处置 | 池溪乡 | 欧溪村 | 非脱贫村 | 产业发展 | 改建 | 入股进贤县恒易生物科技有限公司病死猪处置。 | 80 | 65 | 29 | 2997 | 入股恒易生物科技病死猪处置，按照分红协议每年可增加村集体经济收入约4万元，增加就业岗位约3人，预计带动脱贫户1人实现就业人均年增收5000元 | 2024 | 池溪乡人民政府 | 产生收益≥4万元 | 受益脱贫人口、监测对象≥29人 | 项目受益建档立卡 脱贫人口满意度≥96% |
| 36 | 池溪村支持发展新型农村经济项目病死猪处置 | 池溪乡 | 池溪村 | 非脱贫村 | 产业发展 | 产业发展 | 入股进贤县恒易生物科技有限公司病死猪处置。 | 80 | 65 | 36 | 2186 | 入股恒易生物科技病死猪处置，按照分红协议每年可增加村集体经济收入约4万元，增加就业岗位约3人，预计带动脱贫户1人实现就业人均年增收5000元 | 2024 | 池溪乡人民政府 | 产生收益≥4万元 | 受益脱贫人口、监测对象≥36人 | 项目受益建档立卡 脱贫人口满意度≥96% |
| 37 | 港东刘家村污水处理工程 | 下埠集乡 | 港东村 | 县定重点帮扶村 | 乡村建设行动 | 新建 | 主管520米,户管800米,养化塘二个 | 50 | 50 | 81 | 1800 | 改善村基础设施建设，提升村民生产生活质量。 | 2024 | 下埠集乡人民政府 | 主管≥520米,户管≥800米,养化塘≥2个 | 受益脱贫人口、监测对象≥81人 | 已脱贫户满意度≥95% |
| 38 | 龙坊村支持发展新型农村经济一万羽肉鸡养殖项目 | 下埠集乡 | 和塘村 | 省定脱贫村 | 产业发展 | 新建 | 建设一栋高标准养殖鸡棚，长90米、宽13米的，包括地基硬化、钢结构、养殖配套设施等 | 80 | 65 | 23 | 124 | 带动生产、壮大集体经济收入不低于4万元，用于村级公益性事业支出和脱贫户、监测对象差异化分红收益分红带动脱贫户增收，10户脱贫户受益 | 2024 | 龙坊村委会 | 一栋高标准养殖鸡棚，长90米、宽13米 | 受益脱贫人口、监测对象≥36人 | 项目受益建档立卡 脱贫人口满意度≥96% |
| 39 | 前东村支持发展新型农村经济钢结构车间建设项目 | 下埠集乡 | 前东村 | 非脱贫村 | 产业发展 | 新建 | 钢结构车间建设工程（注塑无尘车间)，建成高9米，面积大于6000平方米，并达到无尘车间标准。 | 80 | 65 | 19 | 118 | 该项目可解决全村约20名劳动力的就业，年人均增收约3000元；车间通过对外租赁，预计村集体经济年增收4万元， | 2024 | 下埠集乡政府 | 钢结构车间建设工程（注塑无尘车间)，建成高9米，面积大于6000平方米，并达到无尘车间标准。 | 受益脱贫人口、监测对象≥22人 | 项目受益建档立卡 脱贫人口满意度≥96% |
| 40 | 鹅窠村支持发展新型农村经济钢结构车间建设项目 | 下埠集乡 | 鹅窠村 | 非脱贫村 | 产业发展 | 新建 | 钢结构车间建设工程（可降解材料无尘车间)，建成高9米，面积大于6000平方米，并达到无尘车间标准。 | 80 | 65 | 46 | 198 | 该项目可解决全村约20名劳动力的就业，年人均增收约3000元；车间通过对外租赁，预计村集体经济年增收4万元， | 2024 | 下埠集乡政府 | 钢结构车间建设工程（可降解材料无尘车间)，建成高9米，面积大于6000平方米，并达到无尘车间标准。 | 受益脱贫人口、监测对象≥46人 | 项目受益建档立卡 脱贫人口满意度≥96% |
| 41 | 赤路岗村支持发展新型农村经济钢结构车间建设项目 | 下埠集乡 | 赤路岗村 | 非脱贫村 | 产业发展 | 新建 | 1、钢结构车间建设工程（无尘存储存库车间)，建成高9米，面积大于5000平方米，并达到无尘车间标准。2、供电电力设备安装工程，变压器容量大于1200KVA。 | 80 | 65 | 32 | 136 | 该项目可解决全村约20名劳动力的就业，年人均增收约3000元；车间通过对外租赁，预计村集体经济年增收4万元， | 2024 | 下埠集乡政府 | 1、钢结构车间建设工程（无尘存储存库车间)，建成高9米，面积大于5000平方米，并达到无尘车间标准。2、供电电力设备安装工程，变压器容量大于1200KVA。 | 受益脱贫人口、监测对象≥32人 | 项目受益建档立卡 脱贫人口满意度≥96% |
| 42 | 良溪村支持发展新型农村经济肉鸭养殖项目 | 下埠集乡 | 良溪村 | 非脱贫村 | 产业发展 | 新建 | 建设一栋养殖鸭棚，长120米、宽10米的，包括地基硬化、钢结构、养殖配套设施等 | 80 | 65 | 13 | 121 | 建成后，带动生产、壮大集体经济收入不低于4万元，用于村级公益性事业支出和脱贫户、监测对象差异化分红收益分红带动就业务工，通过利益分红的形式让4户脱贫户受益。 | 2024 | 下埠集乡政府 | 建设一栋养殖鸭棚，长120米、宽10米的，包括地基硬化、钢结构、养殖配套设施等 | 受益脱贫人口、监测对象≥16人 | 项目受益建档立卡 脱贫人口满意度≥96% |
| 43 | 读田洪家村乡村建设项目 | 衙前乡 | 读田洪家村 | 省定重点帮扶村 | 农村基础设施 | 新建 | 1.道路工程。道路加高18cm厚C20混凝土路面约20㎡以及新建2m宽的路18cm厚C20混凝土路面约100㎡。2.排水工程。（1）新建排水沟；（2）新建污水处理设施，包括埋入700m双壁波纹管DN200和400m双壁波纹管DN300、路面修复面积810㎡、一体化污水处理设施、格栅井、调节池、一体式反应器1套、人工湿地、设备间等。3.井盖加高加盖1项、河边安全防护长120m、树池等。 | 100 | 100 | 66 | 1236 | 通过改善村庄环境，达到提高村民生活质量水平的目的。 | 2024 | 衙前乡读田村委会 | 道路新建及加高面积≥120㎡；新建污水处理设施≥1处 | 受益建档立卡脱贫人口数≥66人 | 受益建档立卡脱贫人口满意度≥95% |
| 44 | 文港镇公厕改造项目 | 文港镇 | 渡头村、上屋村 | 非脱贫村 | 乡村建设行动 | 改建 | 渡头上柳林村公厕改造，建设内容为：蹲便池8个（含原蹲位拆除）、内外墙体粉刷、现浇地面、更换铝合金窗、内贴瓷砖、水电开户及抽水马达等；上屋奇门村公厕改造，内容为：蹲便池8个（含原蹲位拆除）、内外墙体粉刷、现浇地面、更换铝合金窗、内贴瓷砖、水电开户及抽水马达等 | 9.6 | 9.6 | 80 | 1860 | 通过改造旱厕完善农村卫生设施，改善人居环境，方便群众生产生活 | 2024 | 文港镇人民政府 | 公厕改造≥2座 | 受益脱贫人口、监测对象≥117人 | 受益脱贫人口满意度≥96% |
| 45 | 温圳镇公厕(旱改水）项目 | 温圳镇 | 庄山村、新村村 | 非脱贫村 | 乡村建设行动 | 新建 | 1、庄山村万家村公厕旱改水1座；其中卫生间面积30㎡、三格式化粪池、蹲位10个、地面砖96㎡等；2、新村村湖头李家村公厕旱改水1座；其中卫生间面积24.96㎡、三格式化粪池、蹲位5个、地面砖79.52㎡等； 3、新村村徐家村公厕旱改水1座；其中卫生间面积25㎡、三格式化粪池、蹲位5个、地面砖84㎡等 | 15 | 15 | 23 | 1458 | 通过改造旱厕完善农村卫生设施，改善人居环境，方便群众生产生活。 | 2024 | 温圳镇人民政府 | 1、庄山村万家村公厕旱改水1座；其中卫生间面积30㎡、三格式化粪池、蹲位10个、地面砖96㎡等；2、新村村湖头李家村公厕旱改水1座；其中卫生间面积24.96㎡、三格式化粪池、蹲位5个、地面砖79.52㎡等； 3、新村村徐家村公厕旱改水1座；其中卫生间面积25㎡、三格式化粪池、蹲位5个、地面砖84㎡等 | 受益脱贫人口、监测对象≥23人 | 已脱贫户满意度≥95% |
| 46 | 泉岭乡公厕改造项目 | 泉岭乡 | 南岸村、王家村 | 非脱贫村 | 农村基础设施 | 改建 | 改建1座公厕为水冲式厕所：长6米×宽3米，蹲位6个。改建3座公厕为水冲式厕所：王家组2座：长6米×宽3米，蹲位6个。北岸组1座：长6米×宽3.5米，蹲位6个。 | 19.8 | 19.8 | 17 | 1070 | 通过改造旱厕完善农村卫生设施，改善人居环境，方便群众生产生活。 | 2024 | 泉岭乡政府 | 改造长6米×宽3米，蹲位6个≥1座；长6米×宽3米，蹲位6个≥2座；长6米×宽3.5米，蹲位6个≥1座 | 受益人数1070人 | 受益脱贫人口满意度≥96% |
| 47 | 架桥镇罗垅村公厕改造项目 | 架桥镇 | 罗垅、彭宗、汗城、上溪、 | 非脱贫村 | 乡村建设行动 | 改建 | 改建4座公厕为水冲式厕所；罗垅村：蹲便池4个，小便器2个，化粪池及管网2套，洗手池1个；彭宗村：蹲便池4个，小便器2个，化粪池及管网2套，洗手池2个；汗城村：蹲便池5个，小便器2个，化粪池及管网2套，洗手池2个；上溪村：蹲便池5个，小便器2个，化粪池及管网2套，洗手池2个。 | 24.1 | 24.1 | 66 | 4883 | 通过改造旱厕完善农村卫生设施，改善人居环境，方便群众生产生活。 | 2024 | 架桥镇人民政府 | 公厕改造≥4座；罗垅村：蹲便池≥4个，小便器≥2个，化粪池及管网≥2套，洗手池≥1个；彭宗村：蹲便池≥4个，小便器≥2个，化粪池及管网≥2套，洗手池≥2个；汗城村：蹲便池≥5个，小便器≥2个，化粪池及管网≥2套，洗手池≥2个；上溪村：蹲便池≥5个，小便器≥2个，化粪池及管网≥2套，洗手池≥2个。 | 受益脱贫户66户，受益总人数 4883人 | 受益脱贫人口满意度≥96% |
| 48 | 张公镇村级公厕改造工程 | 张公镇 | 九房等8个村小组 | 非脱贫村 | 乡村建设行动 | 改建 | 共改造20个公厕分别为：九房翁家、下赵，全福北头吴家、聂家、桥头、后荣、湖阳，邵窝高郭、胡家，城上垅里、城上，老王黄家、老王，党溪岭下、龚家、李家、高马，渣兰吴家、何家，牛溪何家。改造面积470.09平方米。主要改造标准蹲位便池151个、给水管网1200米、三格式化粪池19个、排污管网700米、照明电线1200米，场地硬化750平方。 | 60 | 60 | 130 | 7800 | 通过改造旱厕完善农村卫生设施，改善人居环境，方便群众生产生活。 | 2024 | 张公镇人民政府 | 改造公厕≥20个公厕，改造面积≥470.09平方米。主要改造标准蹲位便池≥151个、给水管网≥1200米、三格式化粪池≥19个、排污管网≥700米、照明电线≥1200米，场地硬化≥750平方。 | 受益脱贫户≥157户，受益总人数 7800人 | 受益脱贫人口满意度≥96% |
| 49 | 三阳集乡公厕维修建设项目 | 三阳集乡 | 大岭村 | 非脱贫村 | 乡村建设行动 | 改建 | 公厕改造一座，蹲便池6个，洗手盆2个，公厕内维修143平方，公厕内外门9扇 | 5 | 5 | 15 | 49 | 建成后，改善公厕厕环境，提高群众生活质量 | 2024 | 三阳集乡人民政府 | 隔断≥12平方；公厕内维修≥143平方；门≥9扇；洗手盆≥2个 | 受益脱贫户及监测户户数≥16户 | 受益脱贫人口满意度≥96% |
| 50 | 七里乡公厕改造项目 | 七里乡 | 七里村 | 非脱贫村 | 农村基础设施 | 改建 | 对七里村委会七二及焦家坑两个自然村旱厕改水冲厕。每座32㎡，建设规模和内容相同：每座设男3女2共5个蹲位、红砖砌墙60m³、内外粉刷265㎡、尖顶盖瓦55㎡、地面及墙面砖115㎡、1个砖砌三格式化粪池及通水通电。 | 8 | 8 | 27 | 1916 | 通过改造旱厕完善农村卫生设施，改善人居环境，方便群众生产生活。 | 2024 | 七里乡人民政府 | 对七里村委会七二及焦家坑两个自然村旱厕改水冲厕。每座32㎡，建设规模和内容相同：每座设男3女2共5个蹲位、红砖砌墙60m³、内外粉刷265㎡、尖顶盖瓦55㎡、地面及墙面砖115㎡、1个砖砌三格式化粪池及通水通电。 | 受益脱贫人口、监测对象≥27人 | 已脱贫户满意度≥95% |
| 51 | 罗溪镇公共厕所改造项目 | 罗溪镇 | 罗溪村、南阳村、北边村 | 非脱贫村 | 乡村建设行动 | 改建 | 1.北边村委会中房村、熊家村、对门村、卢家村、付家村5个村小组各一座公厕，大便器4组，卫生间隔断4间，给排水管网接通。2.罗溪村：大便器8组，卫生间隔断8间，给排水管网接通。 3.南阳村委会涂家村公厕：大便器4组，卫生间隔断4间，给排水管网接通。 | 23 | 23 | 43 | 650 | 通过改造旱厕完善农村卫生设施，改善人居环境，方便群众生产生活。 | 2024 | 罗溪镇人民政府 | 中房村、熊家村、对门村、卢家村、付家村5个村小组各一座公厕，大便器≥4组，卫生间隔断≥4间，给排水管网接通。 2.罗溪村：大便器≥8组，卫生间隔断≥8间，给排水管网接通。 3.南阳村委会涂家村公厕：大便器≥4组，卫生间隔断≥4间，给排水管网接通。 | 受益脱贫人口、监测对象≥43人 | 已脱贫户满意度≥95% |
| 54 | 向家村委会人居环境整治项目 | 池溪乡 | 向家村 | 省定脱贫村 | 农村基础设施 | 新建 | 荷莲桥自然村村内硬化平整约200平方米；村内路面维修约150米，拆除砼路修复水泥砼路面，厚度18cm约350平方米；焦家自然村道路硬化约400米，厚度18cm约1100平方米。 | 20 | 20 | 38 | 1710 | 改善村基础设施建设，提升村民生产生活质量。 | 2024 | 池溪乡人民政府 | 村内硬化平整≥200平方米，村内路面维修约≥150米，拆除砼路修复水泥砼路面，厚度18cm约350立方米、焦家自然村道路硬化约≥400米，厚度18cm约≥1100平方米 | 受益脱贫人口、监测对象≥38人 | 已脱贫户满意度≥96% |
| 52 | 三里乡旱公厕改造项目 | 三里乡 | 繁荣、光辉、雷家、曹门、滨山 | 非脱贫村 | 乡村建设行动 | 改建 | 对三里乡5个村委会11个旱公厕改造成水冲卫生厕所，共安装大便器69套、小便器22套、洗脸盆22套、砖砌化粪池（9m³）11套 | 58 | 58 | 267 | 5926 | 通过改造旱厕完善农村卫生设施，改善人居环境，方便群众生产生活。 | 2024 | 三里乡政府 | 安装大便器≥69套、小便器≥22套、洗脸盆≥22套、砖砌化粪池（9m³）≥11套 | 受益脱贫人口数267人 | 受益脱贫人口满意度96% |
| 53 | 南台乡公厕改造提升项目 | 南台乡 | 南台、宋家、高坑 | 非脱贫村 | 乡村建设行动 | 改造 | 5个公厕改造提升，改造内容为：5个公厕旱改水、35个蹲便池安装、便池隔断安装、太阳能照明设施安装、公厕墙体修缮等。 | 26 | 26 | 162 | 5310 | 通过改造旱厕完善农村卫生设施，改善人居环境，方便群众生产生活。 | 2024 | 南台乡人民政府 | 公厕改造提升≥5个；公厕旱改水≥5个；蹲便池安装≥35个；太阳能照明设施安装≥5个； | 受益脱贫人口、监测对象≥162人 | 脱贫户满意度≥95% |
| 55 | 下埠集乡公厕改造项目 | 下埠集乡 | 花园村、下埠村 | 非脱贫村 | 乡村建设行动 | 改建 | 花园村、下埠村2座公厕旱改水，均按照“男厕3个蹲便池、2个小便池，女厕2个蹲便池，均1套洗手盆”的标准，再加厕所门隔断、内外墙粉刷、三格式化粪池及通水通电等 | 10 | 10 | 85 | 6344 | 建成后，改善公厕环境，提高群众生活质量 | 2024 | 下埠村委会、花园村委会 | 公厕改造2座，主要安装蹲便池10个，小便池4个,洗手盆2套，三格式化粪池2个 | 受益脱贫人口、监测对象≥85人 | 受益建档立卡脱贫人口满意度≥96% |
| 56 | 衙前乡公厕改造项目 | 衙前乡 | 衙前村等10个村 |  | 乡村建设行动 | 新建 | 对全乡10个行政村46座公厕进行改造，主要包括24座公厕进行通水改造、34座公厕进行通电改造、40座公厕进行水泵更换、46座公厕进行水龙头更换、水管更换、水箱更换、门锁维修等，预算资金360500元。 | 36 | 36 | 396 | 1895 | 通过完善公厕基础设施，改善人居环境，达到提高群众生活质量水平的目的。 | 2024年度 | 衙前乡人民政府 | 公厕改造数量≥46座 | 受益建档立卡脱贫人口、监测对象≥477人 | 受益建档立卡脱贫人口、监测对象满意度≥95％ |
| 57 | 项目管理费 | 县本级 |  |  | 项目管理费 | 新建 | 衔接资金项目管理支出 | 32 | 32 | 6000 | 6000 | 用于衔接资金项目评审、招标、监理、验收等项目管理支出 | 2024 | 进贤县乡村振兴局 | 受益脱贫人口≥6000人 | 受益脱贫人口、监测对象≥6000人 | 已脱贫户满意度≥95% |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 3445.6 | 3265 | 9120 | 100428 |  |  |  |  |  |  |